湖南财政经济学院文件

湘财院校发〔2019〕64号

安全隐患治理“一单四制”实 施 办 法

为进一步加强校园安全管理，推动安全隐患排查治理，根据湖南省人民政府办公厅《关于建立“一单四制” 制度推动重大事故隐患治理的通知》（湘政办发〔2017〕30号）文件精神，结合我校实际，特制订本方案。

一、基本原则

实行安全隐患治理“一单四制”制度，旨在督促校属各部门对日常检查中发现或上级交办、群众举报、媒体曝光、其他部门移送、下级有关部门报告的安全隐患担负安全管理责任，形成安全隐患清单，并对每项安全隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理，做到治理任务不落实不放过、隐患不消除不销号，并对逾期未完成治理任务的予以通报，以确保学校安全稳定。

（一）“谁主管、谁负责”原则。逐级建立安全隐患清单，并对安全隐患治理任务实行交办制、台账制、销号制、通报制管理。

（二）定期排查、及时处置原则。督促相关责任部门落实安全隐患排查、治理和防控的主体责任，及时排查和报告安全隐患，制定事故隐患治理方案，明确治理措施、资金、时限、预案和责任人员，确保安全隐患及时治理到位。

（三）动态管理、闭环管理原则。对安全隐患治理情况进行跟踪调度、动态监管，对完成整改任务的及时组织核查验收和销号，对新增的安全隐患及时确认和交办督办。

二、具体内容

（一）建立安全隐患清单。各牵头部门将每次排查出的安全隐患，形成安全隐患清单（见附件1），逐一明确交办单位、隐患治理责任单位、协调督办单位和完成时限，并根据安全隐患治理销号情况，及时更新安全隐患清单，并报送给保卫处汇总形成学校安全隐患总清单。

（二）建立交办制。对经研究确定的安全隐患，根据其治理难度和危害程度确定交办单位和协调督办单位后，由保卫处分别向隐患治理责任单位发函交办（见附件2）。需要上级有关部门协调督办的，及时提请上级有关部门予以协调和督办。

1.校属各部门能够自行完成治理的，由交办单位向隐患治理责任单位发函交办，并负责做好核查验收和销号工作。

2.需要上级有关部门协调才能完成治理的，由学校向上级有关部门报告，并配合上级部门做好隐患治理责任单位督促核查和销号工作。

（三）建立台账制。各隐患治理责任单位对交办的安全隐患治理进展情况进行定期调度和记录，逐一建立管理台账（见附件3），并根据要求定期向交办单位报送安全隐患治理进展情况。交办单位汇总各部门单位的安全隐患清单，建立安全隐患治理总台账，一季度一调度，一季度一更新，对其中久拖未治或未按规定期限治理到位的安全隐患，商有关部门后，报请学校督查督办中心按照有关规定予以督办。

（四）建立销号制。安全隐患在规定期限内整改完毕的，由隐患治理责任单位填写销号申请（见附件4），主要负责人签字确认后，提交交办单位。交办单位应及时组织核查验收，核查或验收合格的，予以销号，并备案、核销整治任务；核查或验收不合格及逾期未完成治理任务的，隐患治理责任单位要向交办单位作出书面说明，有关治理任务继续挂账，直至销号。

因整改不力或整改不到位酿成安全事故的，追究相关责任单位和人员的责任。

（五）建立通报制。交办单位对安全隐患治理和销号的情况定期进行调度和通报，保卫处会同督查督办中心等部门对各部门单位贯彻落实“一单四制”的情况进行监督检查，每季度对销号情况予以通报。对认真履行安全管理职责、有力促进安全隐患治理的，予以通报表扬；对工作不落实、报告不及时、督促整治不力的，予以通报批评。学校将各部门贯彻落实"一单四制"的情况纳入安全维稳综治工作年度考核。

三、工作要求

（一）强化组织领导。排查治理安全隐患是防范和遏制安全事故的有效措施，各部门要将排查治理安全隐患列入重要议事日程，主要负责人要亲自研究部署，切实加强组织领导，严格落实工作责任，有效防范和遏制安全事故的发生。

（二）健全工作机制。各部门要结合工作实际，建立健全与“一单四制”相配套的工作制度。安全隐患清单要准确具体、责任清晰、任务明确；治理进展管理台账要逐项记录、定期更新、动态监管。交办单位对申请销号的，要通过现场检查、资料查证等方式严格进行核查。对已批准销号的，保卫处会同督查督办中心等部门组织抽查，抽查不合格的，要继续挂账，并报学校纪检监察室等部门严肃追究交办单位的责任。

（三）加强指导协调。各隐患治理责任单位对交办的治理任务要制定切实可行的治理方案，加大隐患治理和防控的力度。同时，交办单位要加强指导和协调，及时研究解决治理工作中存在的突出问题。对需要上级有关部门指导完成的治理任务，要积极主动做好沟通和协调工作，有力促进安全隐患的治理。

（四）加强跟踪督办。责任单位对交办任务的治理进展情况进行跟踪调度，及时掌握进展情况，并据实录入安全隐患治理管理台账。对工作推诿或慵懒懈怠的，要及时督促提醒；对弄虚作假或不作为、乱作为的，依法依规追究相关责任人的责任。

（五）严肃问责追究。对不按安排排查、报告和治理安全隐患的行为，由相关部门依照有关规定查处；对因履职不到位，导致安全隐患未纳入“一单四制”管理、未得到及时有效治理而引发安全事故的，依法依规追究相关部门和责任人员的责任。

附件：1.湖南财政经济学院安全隐患清单

2.湖南财政经济学院安全隐患整治任务交办单

3.湖南财政经济学院安全隐患整治进展情况管理台账

4.湖南财政经济学院安全隐患整治任务销号审批表

5.湖南财政经济学院安全隐患整治情况汇总表

2019年6月19日

湖南财政经济学院办公室            2019年6月27日印发

附件1

湖南财政经济学院安全隐患清单

部门：_______________                                        填表日期：_______________

| 序号 | 隐患编号 | 隐患名称 | 所在位置 | 任务来源 | 隐患简况 | 隐患排查发现时间 | 隐患治理责任单位 | 协调督办单位 | 计划完成时间 | 核销情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **（责任单位名称）+隐患简描 | **楼**部位等 | （本单位检查发现、上级交办、群众举报、媒体曝光等） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为便于隐患清单的信息化管理，在清单中特设隐患编号，用于区别隐患排查发现年份、和数量。隐患编号按照“o#”格式进行编排。其中：“o”为隐患排查发现年份； “#”为隐患的流水编号。如2018年的1号安全隐患编号为201801。

附件2

湖南财政经济学院安全隐患整治任务交办单（存根联）

_______________________ (隐患治理责任单位)：

经研究认定，___________________________________ (隐患名称)为安全隐患，根据湖南财政经济学院安全隐患治理“一单四制”的有关规定，现决定将该安全隐患治理任务下达给你单位，请加强组织领导，严格落实隐患治理责任，迅速制定安全隐患治理方案，明确治理机构、人员、措施、时限和预案，确保在_____年_____月_____日前将隐患整改到位，并于每月月底上报治理工作进展情况。如治理任务已完成，请及时报我单位组织验收和销号。如未在规定时限内完成治理任务，要向我单位作出书面说明。对整改不力或整改不到位酿成安全事故的，将追究相关责任单位和人员的责任。

（接单人：           联系电话：         ）

交办单位：_______________（单位）

年   月  日

湖南财政经济学院安全隐患整治任务交办单（交办联）

_______________________ (隐患治理责任单位)：

经研究认定，__________________________________ (隐患名称)+为安全隐患，根据湖南财政经济学院安全隐患治理“一单四制”的有关规定，现决定将该安全隐患治理任务下达给你单位，请加强组织领导，严格落实隐患治理责任，迅速制定安全隐患治理方案，明确治理机构、人员、措施、时限和预案，确保在_____年_____月_____日前将隐患整改到位，并于每月月底上报治理工作进展情况。如治理任务已完成，请及时报我单位组织验收和销号。如未在规定时限内完成治理任务，要向我单位作出书面说明。对整改不力或整改不到位酿成安全事故的，将追究相关责任单位和人员的责任。

交办单位：_______________（单位）

年   月  日

附件3

湖南财政经济学院安全隐患整治进展情况管理台账

交办单位：                                     隐患编号：

| 隐患名称 |  | 计划完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改责任单位 |  | 责任人及联系电话 |  |
| 主要治理内容 |  |  |  |
| 前期工作情况 | （督促整改责任单位制定治理方案的情况；有关部门采取监管措施的情况） |  |  |
| 治理进展情况 |  |  |  |
| 督查部门现场核查、抽查的情况 |  |  |  |
| 销号情况 |  |  |  |

注：本表用于安全隐患整治责任单位对交办的安全隐患治理进展情况进行定期调度和记录，并每月报告交办单位。

附件4

湖南财政经济学院安全患整治任务销号审批表

| 销号任务 | 隐患名称 |  | 整改时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隐患治理责任单位 |  | 主要负责人 |  |
|  | 主要治理内容 |  |  |  |
|  | 隐患治理完成情况 |  |  |  |
|  | 隐患治理责任单位自行验收的情况 |  |  |  |
| 申报意见 | 隐患治理责任单位（盖章）： 主要负责人签字 年 月 日 |  |  |  |
| 交办单位审批意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由隐患治理责任单位向交办单位申报。

附件5

湖南财政经济学院安全隐患整治情况汇总表

单位：_______________                                  填表日期：_______________

| 序号 | 隐患编号 | 隐患上报单位 | 隐患名称 | 隐患简况 | 隐患治理责任单位 | 交办单位 | 计划完成时间 | 销号情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为便于隐患清单的信息化管理，在清单中特设隐患编号，用于区别隐患排查发现年份、和数量。隐患编号按照“o#”格式进行编排。其中：“o”为隐患排查发现年份； “#”为隐患的流水编号。如2018年的1号安全隐患编号为201801。